**ETC拓展应用平台项目**

**移交计划书**

**宁夏交投科技发展有限公司**

**修订记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **版本日期** | **修改说明** | **作者/变更人** | **审批人** |
| V1.0 | 2022/2/26 | 创建 | 施明华 | 王健超 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**目录**

[1 移交目的 1](#_Toc20219)

[2 移交范围 1](#_Toc23071)

[3 移交部门安排 1](#_Toc2761)

[4 移交工作及时间安排 1](#_Toc28536)

[5 移交内容 1](#_Toc22165)

[6 移交规程 2](#_Toc13871)

[7 移交检验标准 2](#_Toc6973)

[8 移交后职责 2](#_Toc22636)

[9 风险 2](#_Toc13318)

# 

# 移交目的

关于ETC拓展应用平台项目移交是为了系统更好的运行，使得系统在各方面得到更好得保障。

# 移交范围

本次移交范围涉及ETC拓展应用平台项目的整个相关建设。

# 移交部门安排

移交部门：创新研发中心

接收部门：质量监督中心

# 移交工作及时间安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **活动** | **计划开始日期** | **计划完成日期** | **责任人** |
| 制定移交计划 | 2022年2月19日 | 2022年2月20日 | 王健超 |
| 移交材料准备 | 2022年2月20日 | 2022年2月21日 | 王健超 |
| 移交培训 | 2022年2月21日 | 2022年2月24日 | 王健超 |
| 移交执行 | 2022年2月25日 | 2022年2月26日 | 王健超 |

# 移交内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **版本** | **说明** |
| 1 | 部署确认单.xlsx | 1.0 | 安装指导文档 |
| 2 | 源代码.zip | 1.0 | 包含所有最终源程序代码 |
| 3 | 项目代码清单.doc | 1.0 |  |
| 4 | 编译发布的正式版本 | 1.0 | 程序可执行文件 |
| 5 | 程序流程图.jpg | 1.0 |  |
| 6 | 数据库设计说明书.doc | 1.0 |  |
| 7 | 系统设计说明书.docx | 1.0 |  |
| 8 | 用户操作手册.docx | 1.0 |  |
| 9 | 系统测试报告.docx | 1.0 |  |
| 10 | 性能测试报告.doc | 1.0 |  |

# 移交规程

准入准则

已制定移交计划

已安排移交、接受人员

已准备相关工作成果

已举行项目移交培训

准出准则

交付的内容是否可以正常后续工作

# 移交检验标准

已制定移交计划

已进行移交培训

接受人员已在确认单上签字

# 移交后职责

项目内容移交后，接受人员负责对移交工作进行执行与管理。以及保证移

交工作内容的完整性、持续性。

# 风险

影响对移交工作的执行与管理,可能影响系统后续运维工作，也可能造成开发人员在产品移交后不能专注于后续产品的开发工作,存在影响生产率目标的风险。