## Slide 1
配置管理

## Slide 2: 培训提纲
总体介绍
过程活动
CM工作产品
对CM的验证

## Slide 3
总体介绍
配置管理（CM）是对项目生命周期过程中各种阶段产品和最终产品演化和变更的管理，它是质量管理的重要组成部分。

## Slide 4
过程活动
制定配置管理计划
配置库管理
变更控制
配置审查
产品发行
配置状态报告

## Slide 5
配置库管理
建立配置管理库系统
  开发库
  基线库
  产品库
建立基线
  基线建立申请
  基线建立
  基线建立报告
备份管理
  常规备份
  灾难备份

## Slide 6
变更控制

## Slide 7
关于基线变更
配置项的变更可能会引起对基线的变更。基线的变更按照基线建立流程作为全新的基线来处理。

## Slide 8
配置审查
配置审查内容：
评估基线的完整性
检查配置记录是否正确反映了配置项的配置情况
审查配置管理系统中配置项的结构完整性
验证配置管理系统中配置项的完备性和正确性
验证是否符合使用的配置管理标准和规程
对审查后提出的各项行动进行跟踪，直到结束

## Slide 9
产品发行
BUILD
RELEASE
  内部发行
  外部发行

## Slide 10
配置状态报告
《基线建立控制报告》
《配置项变更通知》
《配置状态报告》

## Slide 11
CM工作产品
《配置管理计划》
《配置库管理报告》
《配置审查实施报告》
《配置项变更控制报告》
《基线建立控制报告》
《配置状态报告》

## Slide 12
验证人 | 验证方式 | 验证内容 | 验证时机
QA | 面谈、讨论 电子邮件沟通 工作产品审查 参加评审会 项目管理会议 | 确保所有人员遵守配置管理过程规范 确定过程输出的各项工作产品符合公司规范要求 | 收到每项工作产品
CCB | 电子邮件沟通 评审会议 书面签字 | 审查配置库管理报告 确定变更请求符合公司策略和对外承诺的需要，审查配置项变更控制报告并签字确认 | 在参加评审会议时

## Slide 13
谢谢