## Slide 1: CMMI-DEV ML 3诊断报告
天津三源电力智能科技有限公司

## Slide 2
议程
诊断目的
诊断时间与范围
诊断过程说明
改进建议
诊断结论
各PA差距分析

## Slide 3
诊断目的
通过差距分析活动，评价企业是否满足CMMI-DEV成熟度3级。
发现在组织管理和项目管理方面的优点和不足，以及项目开发过程能力与CMMI-DEV成熟度3级的评估的差距，为更好的帮助公司构建和实施CMMI-DEV成熟度3级过程能力、制定组织过程改进目标与改进计划做好准备。

## Slide 4
诊断时间和范围
依据CMMI-DEV成熟度3级的要求，领汇公司咨询师于2021年2月对天津三源电力智能科技有限公司进行了现行过程和项目的差距诊断和访谈，内容包含CMMI-DEV成熟度3级的20个过程域（PA）中的19个。

## Slide 5
诊断过程说明
01
运行组织过程标准过程1年，但流程规范落实不足。
02
组织内部分项目负责人、成员对标准过程理解与执行不到，需要加强培训与实施指导。
03
风险管理比较规范，风险监控粒度需要提高。

## Slide 6: 各PA差距分析
根据访谈的情况，我们就各PA的目标及其实践在各部门的执行情况进行了加权统计和分析，形成了每个PA的实现状况统计，详见如下：
颜色 | 实现比例
红 | 0-14
黄 | 15-64
绿 | 65-89
蓝 | 90-100

## Slide 7
项目管理过程域
项目立项
项目计划（PLAN）
估算 （EST）
监督与控制（MC）
风险与机会管理（RSK）
供应商合同管理（SAM）
项目结项（IM）

## Slide 8
2
项目立项
弱项：
  部分产品研发项目启动会议沟通内容有漏项
改进建议
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。
无
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。
强项：无

## Slide 9
PLAN项目计划
强项：
  对项目计划(进度计划)进行了评审，项目进度表比较详细
  有工作量的估算记录
弱项：
  项目风险管理识别不够全面
    改进建议
    全面识别风险，按风险管理过程管理风险
    项目计划中增加其他部分的计划，实施项目计划过程。
    项目估算能够多次进行（初步估算，详细估算）

## Slide 10
PLAN实现情况
项目 | PLAN
等级1实现比例 | 80%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 80%
实践数量 | 14
本PA实现状况 | 83%

## Slide 11
MC项目监督和控制
  部分周报未按时填报
添加标题
02
  无
  弱项：
添加标题
01
  建议建立工作群，收集周报的输入内容
添加标题
04
  改进建议
添加标题
03

## Slide 12
MC实现情况
项目 | MC
等级1实现比例 | 100%
等级2实现比例 | 90%
等级3 实现比例 | 85%
实践数量 | 10
本PA实现状况 | 91%

## Slide 13
EST估算管理
强项：
有依据历史项目数据估算项目
01
弱项：
需要细化估算的功能点
改进建议
无
02

## Slide 14
EST实现情况
项目 | EST
等级1实现比例 | 100%
等级2实现比例 | 100%
等级3 实现比例 | 90%
实践数量 | 6
本PA实现状况 | 96%

## Slide 15
RSK风险管理
对风险管理策略不能清晰表述
  改进建议
培训风险管理，严格执行风险管理规范
弱项：
02
有风险管理办法和过程、计划
强项：
01

## Slide 16
RSK实现情况
项目 | RKM
等级1实现比例 | 75%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 80%
实践数量 | 8
本PA实现状况 | 78%

## Slide 17
项目结项
弱项：
  项目层面的总结报告有效性不高
  改进建议
  提高项目总结报告有效性
强项：
  有结项管理办法和过程
  对研发项目由公司技术委员会进行验收
  有输出验收清单报告
  建立电子文档服务器来存储和管理项目结项文档

## Slide 18
工程过程域
需求开发和管理（RDM）
产品集成（PI）
同行评审（PR）
技术解决方案（TS）
验证和确认（VV）
过程质量保证（PQA）

## Slide 19
强项：
  有需求开发流程，需求规格说明书
弱项：
  需求调研记录有的没有用户确认签字
  部分项目需求跟踪矩阵不够完善，对跟踪矩阵的作用理解不到位
    改进建议
    调研报告记录过程和输出
RDM需求开发管理

## Slide 20
RDM实现情况
项目 | RDM
等级1实现比例 | 100%
等级2实现比例 | 100%
等级3 实现比例 | 80%
实践数量 | 14
本PA实现状况 | 90%

## Slide 21
TS技术解决方案
强项：
有代码走查和完善的支持文档（用户操作手册）
有编码规范文件
有软件复用分析过程
详细设计文档及时输出
有设计工具
弱项：
开发多个候选方案选择不充足
  改进建议：
加强对技术候选方案的选择实施

## Slide 22
TS实现情况
项目 | TS
等级1实现比例 | 70%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 100%
实践数量 | 10
本PA实现状况 | 80%

## Slide 23
PI产品集成
强项：
集成测试环境和测试人员有保证
弱项：
无
  改进建议：
集成过程完善和输出集成测试策略、方案、顺序以及测试报告的计划和输出

## Slide 24
PI实现情况
项目 | PI
等级1实现比例 | 75%
等级2实现比例 | 90%
等级3 实现比例 | 85%
实践数量 | 10
本PA实现状况 | 85%

## Slide 25
强项：
  无
弱项：
  部分项目测试用例和报告不够完善，用例的编写未描述边界用例
    改进建议：
  完善测试用例以及测试报告
VV验证和确认

## Slide 26
VV实现情况
项目 | VV
等级1实现比例 | 80%
等级2实现比例 | 85%
等级3 实现比例 | 80%
实践数量 | 7
本PA实现状况 | 80%

## Slide 27
强项：
  收集评审数据并统计了评审效率
弱项：
  部分评审发现问题较少
    进建议：
  每次评审后总结经验，提高发现评审缺陷的能力
PR同行评审

## Slide 28
PR实现情况
项目 | PR
等级1实现比例 | 100%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 100%
实践数量 | 6
本PA实现状况 | 93%

## Slide 29
PQA过程质量保证
强项：
有质量控制管理办法和流程
弱项：
无
  改进建议：
根据项目完善QA检查单

## Slide 30
PQA实现情况
项目 | PQA
等级1实现比例 | 75%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 100%
实践数量 | 6
本PA实现状况 | 85%

## Slide 31
支持过程域
配置管理（CM）
原因分析与解决方案（CAR）
过程质量保证（PQA）
决策分析（DAR）

## Slide 32
CM配置管理
强项：
有配置管理计划，规范
SVN管理版本
有变更活动指导规范和实施过程
弱项：
无
  改进建议：
完善审计计划和审计报告的输出

## Slide 33
CM实现情况
项目 | CM
等级1实现比例 | 80%
等级2实现比例 | 75%
等级3 实现比例 | 85%
实践数量 | 7
本PA实现状况 | 80%

## Slide 34
CAR原因分析与解决方案
强项：
依据CAR识别过程的问题，解决根本问题
弱项：
无
改进建议
无

## Slide 35
CAR实现情况
项目 | CAR
等级1实现比例 | 80%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 80%
实践数量 | 8
本PA实现状况 | 80%

## Slide 36
强项：
  有结构化决策流程
弱项：
  未能清晰描述决策分析过程
    改进建议：
  提高项目实施力度
DAR决策分析和解决方案

## Slide 37
DAR实现情况
项目 | DAR
等级1实现比例 | 100%
等级2实现比例 | 90%
等级3 实现比例 | 90%
实践数量 | 8
本PA实现状况 | 93%

## Slide 38
改进过程域
治理过程（GOV）
组织过程管理（PCM）
组织培训（OT）
实施基础设施（II）
过程资产开发（PAD）
管理性能与度量过程（MPM）

## Slide 39
强项：
  无
弱项：
  无
    改进建议：
  吸取更多渠道的过程改进意见
  加强OSSP落实指导
PCM组织过程改进

## Slide 40
PCM实现情况
项目 | PCM
等级1实现比例 | 75%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 85%
实践数量 | 11
本PA实现状况 | 80%

## Slide 41
PAD组织过程定义
强项：
建立了组织的软件生命周期模型
有一套过程规范和裁剪指南
弱项：
组织级过程资产库的更新有未及时发布的情况
  改进建议：
完善组织过程资产库和度量数据库

## Slide 42
PAD实现情况
项目 | PAD
等级1实现比例 | 80%
等级2实现比例 | 80%
等级3 实现比例 | 80%
实践数量 | 11
本PA实现状况 | 80%

## Slide 43
OT组织级培训
弱项：
无
  改进建议：
无
强项：
有战略培训计划、年度培训计划
组织进行培训需求调查和部门定向需求培训调查
培训执行进行了培训的反馈评价
建立了讲师库、讲师的管理考核激励制度

## Slide 44
OT实现情况
项目 | OT
等级1实现比例 | 80%
等级2实现比例 | 100%
等级3 实现比例 | 100%
实践数量 | 9
本PA实现状况 | 93%

## Slide 45
诊断结论
组织实施CMMI过程管理与改进工作有效进行了推进，但部分过程仍存在不足，需要进行进一步改善。

## Slide 46
改进建议（1）
综合上述分析结果，我们提供下列建议事项：
  定期培训CMMI-DEV ML3标准过程，深入项目加强指导使用CMMI在项目中可以顺利推行。
  EPG定期总结过程改进工作，提升EPG工作能力。
  加强公司的培训体系建设，尤其要完善岗位技能矩阵和在职员工的研发能力提升培训，使每位员工都有一个职位提升通道。

## Slide 47
改进建议（2）
CMMI-DEV的推行要融入到具体岗位的实际工作中，实际的执行结果作为绩效考核的参考依据。
建立度量分析过程，收集、分析度量数据来对项目进行量化监控；
强化测试人员的质量检查和QA人员的质量审计功能，并给予足够的资源来提升产品的质量水平。
EPG积及推广组织资产库的分享应用。

## Slide 48
改进建议（3）
强化组织过程规范的执行力，逐步建立公司的过程改进和质量文化。

## Slide 49: 谢谢聆听